CAHIER DE RECETTES

Projet d'algorithmique 2016-2017

Version: CDR_Groupe04_RJA-OAK-ABE_V1.4
Auteur: Ouassim AKEBLI et Antoine BERENGUER

ISEN Toulon - Yncrea
Maison du Numérique et de l'Innovation
Place Georges Pompidou
83000 Toulon

Description du document
Type		Version		Confidentialité
Cahier de recette		1.4		Usage externe
	Nom		Fonction		Date	Visa
Rédacteur	Ouassim AKEBLI / Antoine BERENGUER		Rédaction		05/01/17 / au / 07/01/17
Vérificateur	Romain JACQUIEZ		Corrections		05/01/17
Approbateur	Romain JACQUIEZ		Validation		12/01/17
Destinataire		Fonction		Organisme
Client		Lecture		ISEN

Révisions du document
Version	Date	Rédacteur	Modifications
1.0	18/07/2016	FMC	Mise en forme
1.1	04/01/2017	AO & AB	Rédaction de la plupart des tests fonctionnels
1.2	04/01/2017	AB	Rédaction des derniers tests fonctionnels et vérification orthographe
1.3	05/11/17	RJ	Correction et mise au point
1.4	05/11/17	AB	Rajout des tests non fonctionnels

REFERENCES
Référence	Description	Nom

[1]

[2]

DEFINITIONS

Sans objet

ABBREVIATIONS

ISEN	:	Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique

# INTRODUCTION
La recette d'un logiciel consiste à vérifier si le produit obtenu à la fin du processus de développement est conforme aux attentes. Le cahier de recette décrit précisément les tests à réaliser pour réaliser la recette du logiciel.

Les concepts déjà abordés dans le cahier des charges se retrouvent liés aux concepts utilisés dans le cahier de recette. Ainsi nous pouvons dire:
- qu'une exigence dont il faut s'assurer du bon fonctionnement sera associée à
- un cas de de test (ensemble des tests à réaliser afin de vérifier tout ou une partie d’une exigence), qui sera décrit dans
- une fiche de tests (description technique de la manière le cas sera vérifié, elle comporte le mode opératoire des opérations techniques à faire pour obtenir les résultats à vérifier), qui fera partie
- d'un scénario (ensemble de fiches de tests ordonnées avec une logique opératoire) associé à
- une campagne de tests (ensemble de scénarios exécutés sur un même environnement et par une même équipe) qui fera partie
- d'une recette (ensemble de campagnes de tests)

Il existe différents types de test , parmi lesquels :
les tests unitaires techniques, qui sont réalisés par le programmeur, la plupart du temps à l'aide d'un cadriciel dédié comme CUnit ou JUnit, et qui permettent de valider un module fonction par fonction, afin de s'assurer qu'il est conforme aux spécifications fonctionnelles. Les test unitaires permettent notamment de vérifier que l'évolution du programme n'entraîne pas de régression.
Ces tests s'appuient sur la connaissance précise des composants internes : boîte blanche.

- les tests d’intégration, qui permettent de valider le bon fonctionnement de toutes les parties du programme développées indépendamment.
- les tests de performance, qui portent sur le temps d'exécution et la consommation mémoire.

- les tests de non régression qui sont à effectuer lors de l'évolution du logiciel, afin de vérifier que ses fonctionnalités antérieures soient conservées à l'identique.
- les tests de validation, qui doivent vérifier que les exigences fonctionnelles et techniques ont été respectées.
  Ces tests ignorent la connaissance des composants internes : boîte noire.

La recette peut être:
"usine", c'est à dire réalisée par le fournisseur du logiciel.
Recette usine = tests unitaires + d'intégration + de validation + de non régression.

ou bien "utilisateur", si elle est réalisée par le client.
La recette fonctionnelle validera les les spécifications exprimées dans le
cahier des charges.	La recette technique validera les caractéristiques techniques
du produit livré, afin de s'assurer qu'il répond en terme de performances et
d'exploitation à l'environnement dans lequel il sera utilisé.
Recette utilisateur = tests de validation + tests de performance.

# DESCRIPTION DES TESTS FONCTIONNELS

L'identifiant de test sera de la forme TEST_Ex_xxxx_x afin de permettre de se référer facilement à l'exigence concernée.
Fiche de Test Fonctionnel : [TEST_Ef_0010_i] Démarrer une partie
Objectif :		Vérifier que le plateau s’affiche correctement

Exigence à tester :		Ef_0010_i

Pré-requis :		Programme fonctionnel

Initialisation :		Démarrer le programme

Etapes du test :
Id	Démarche			Données	Comportement attendu		OK?
1	Lancer la partie				Affichage d’une grille de 5*5 cases

Rapport de test			Testé par :			Le :
Fonctionnalité			Conformité			Ergonomie
□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible
Commentaire :
Fiches d’anomalies émises :
Approbation :

Fiche de Test Fonctionnel : [TEST_Ef_0020_i] Vérification du score
Objectif :		Vérifier que le système de score fonctionne correctement

Exigence à tester :		Ef_0020_i

Pré-requis :		Programme complet et fonctionnel

Initialisation :		Démarrer le programme

Etapes du test :
Id	Démarche			Données	Comportement attendu		OK?
1	Lancer la partie				Affiche un score du 0 à 0
2	Faire une partie ou le joueur 1 gagne				Le score du joueur 1 s’incrémente de 1
3	Faire une partie où le joueur 2 gagne				Le score du joueur 2 s’incrémente de 1

Rapport de test			Testé par :			Le :
Fonctionnalité			Conformité			Ergonomie
□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible
Commentaire :
Fiches d’anomalies émises :
Approbation :

Fiche de Test Fonctionnel : [TEST_Ef_0030_i] Recommencer une partie
Objectif :		Vérifier la possibilité de recommencer une partie

Exigence à tester :		Ef_0030_i

Pré-requis :		Programme complet et fonctionnel

Initialisation :		Lancer le programme et démarrer une partie

Etapes du test :
Id	Démarche			Données	Comportement attendu		OK?
1	Faire mouvement				La grille est modifiée en fonction du mouvement
2	Appuyer sur le bouton « recommencer la partie »				La grille se réinitialise

Rapport de test			Testé par :			Le :
Fonctionnalité			Conformité			Ergonomie
□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible
Commentaire :
Fiches d’anomalies émises :
Approbation :

Fiche de Test Fonctionnel : [TEST_Ef_0040_i] Quitter le programme
Objectif :		Vérifier le bouton « quitter le programme » du menu principal

Exigence à tester :		Ef_0040_i

Pré-requis :		Programme avec menu principal fonctionnel

Initialisation :		Lancer le programme

Etapes du test :
Id	Démarche			Données	Comportement attendu		OK?
1	Cliquer sur le bouton « Quitter »				Sortie du programme

Rapport de test			Testé par :			Le :
Fonctionnalité			Conformité			Ergonomie
□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible
Commentaire :
Fiches d’anomalies émises :
Approbation :

Fiche de Test Fonctionnel : [TEST_Ef_0050_i] Réinitialisation du score
Objectif :		Test de la réinitialisation du score

Exigence à tester :		Ef_0050_i

Pré-requis :		Programme fonctionnel

Initialisation :		Lancer le programme et démarrer une partie

Etapes du test :
Id	Démarche			Données	Comportement attendu		OK?
1	Faire une partie et gagner				Le gagnant remporte un point pour son score
2	Cliquer sur le bouton « Réinitialiser le score »				Le score revient à 0-0

Rapport de test			Testé par :			Le :
Fonctionnalité			Conformité			Ergonomie
□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible
Commentaire :
Fiches d’anomalies émises :
Approbation :

Fiche de Test Fonctionnel : [TEST_Ef_0080_i] Vérification des conditions de victoire
Objectif :		Possible de gagner par colonne, ligne ou diagonale

Exigence à tester :		Ef_0080_i

Pré-requis :		Programme complet et fonctionnel

Initialisation :		Lancer le programme et démarrer une partie

Etapes du test :
Id	Démarche			Données	Comportement attendu		OK?
1	Jouer jusqu’à alignement vertical				Le joueur qui fait l’alignement remporte la partie
2	Jouer jusqu’à alignement horizontal				Le joueur qui fait l’alignement remporte la partie
...	Jouer jusqu’à alignement diagonal				Le joueur qui fait l’alignement remporte la partie

Rapport de test			Testé par :			Le :
Fonctionnalité			Conformité			Ergonomie
□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible
Commentaire :
Fiches d’anomalies émises :
Approbation :

Fiche de Test Fonctionnel : [TEST_Ef_0090_i] Vérification du changement de tour
Objectif :		Vérifie le système de changement de tour

Exigence à tester :		Ef_0090_i

Pré-requis :		Programme complet et fonctionnel

Initialisation :		Lancer le programme et démarrer une partie

Etapes du test :
Id	Démarche			Données	Comportement attendu		OK?
1	Faire une tour en tant que joueur 1				Le jeu passe au joueur 2
2	Faire une tour en tant que joueur 2				Le jeu passe au joueur 1

Rapport de test			Testé par :			Le :
Fonctionnalité			Conformité			Ergonomie
□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible
Commentaire :
Fiches d’anomalies émises :
Approbation :

Fiche de Test Fonctionnel : [TEST_Ef_0100_i] Vérification du placement de pion
Objectif :		Vérifier si il est possible de placer des pions correctement

Exigence à tester :		Ef_0100_i

Pré-requis :		Programme complet et fonctionnel

Initialisation :		Lancer le programme et démarrer une partie

Etapes du test :
Id	Démarche			Données	Comportement attendu		OK?
1	Tenter de sélectionner un marqueur du joueur adverse				Aucune réaction du jeu
2	Tenter de sélectionner un marqueur qui ne se trouve pas à l’extrémité du plateau				Aucune réaction du jeu
3	Tenter de sélectionner un marqueur neutre				Le jeu propose de déplacer le marqueur et le marque de l’équipe appropriée après déplacement
4	Idem que l’étape 3 mais avec un marqueur du joueur				Idem que étape 3

Rapport de test			Testé par :			Le :
Fonctionnalité			Conformité			Ergonomie
□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible
Commentaire :
Fiches d’anomalies émises :
Approbation :

Fiche de Test Fonctionnel : [TEST_Ef_0110_i] Vérification de l’intelligence artificielle
Objectif :		Vérifier si l’intelligence artificielle fonctionne

Exigence à tester :		Ef_0110_i

Pré-requis :		Programme complet et fonctionnel

Initialisation :		Lancer le programme et démarrer une partie un joueur

Etapes du test :
Id	Démarche			Données	Comportement attendu		OK?
1	Faire un tour				Le jeu passe au joueur 2 et fait automatiquement son tour avant de repasser au joueur 1

Rapport de test			Testé par :			Le :
Fonctionnalité			Conformité			Ergonomie
□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible			□ Excellente / □ Bonne / □ Moyenne / □ Faible
Commentaire :
Fiches d’anomalies émises :
Approbation :

# DESCRIPTION DES TESTS NON FONCTIONNELS
Identifiant de test sera de la forme TEST_Ex_xxxx_x afin de permettre de se référer facilement à l'exigence concernée.

Identifiant	Exigences	Description	OK ?
TEST_Ed_0010_i	Ed_0010_i	Avons-nous une interface graphique cliquable ?
TEST_Ed_0020_i	Ed_0020_i	Le plateau est-il modélisé par une grille ?
TEST_Ed_0030_i	Ed_0030_i	Avons-nous un bouton jouer fonctionnel dans le menu principal ?
TEST_Ed_0040_i	Ed_0040_i	Avons-nous un bouton crédits fonctionnel dans le menu principal ?
TEST_Ed_0050_i	Ed_0050_i	Avons-nous un bouton règles fonctionnel dans le menu principal ?
TEST_Ed_0060_i	Ed_0060_i	Avons nous un bouton pour revenir au menu principal lors d’une partie ?
TEST_Ed_0070_i	Ed_0070_i	Les deux joueurs ont-ils respectivement le symbole X et O pour les représenter ?
TEST_Ed_0080_i	Ed_0080_i	Peut-on redimensionner la fenêtre sans avoir de problèmes graphique ?
TEST_Ed_0090_i	Ed_0090_i	Les couleurs principales du jeu sont-elles le blanc, marron et marron foncé ?
TEST_Ed_0100_i	Ed_0100_i	Est-ce que sélectionner un cube montre en évidence les déplacements possibles ?
TEST_Ed_0110_i	Ed_0110_i	Clic gauche permet-il de sélectionner et valider ?
TEST_Ed_0120_i	Ed_0120_i	Clic droit permet-il d’annuler une sélection ?
TEST_Ed_0130_i	Ed_0130_i	Les cubes à l’extrémité sont-ils les seuls affectés par le système de sélection ?
TEST_Ei_0010_i	Ei_0010_i	Le programme fonctionne-t-il sous GNU/Linux ?
TEST_Ei_0020_i	Ei_0020_i	Le programme respecte-t-il la norme C99 ?
TEST_Ep_0010_i	Ep_0010_i	Le programme est-il léger au niveau consommation mémoire ?
TEST_Ep_0020_i	Ep_0020_i	Le score des joueurs est-il limité à 99 ?
TEST_Em_0020_i	Em_0020_i	Les sources du code sont-elles commentées ?
TEST_El_0010_i	El_0010_i	Le programme s’appelle-t-il Quixisen ?

# FICHE D'ANOMALIE
Identifiant d'anomalie sera de la forme ANO_TEST_Ex_xxxx_x afin de permettre de se référer facilement au test concerné.

Fiche d'anomalie : [Identifiant de l'anomalie]
Type :		Description du type d'anomalie
Gravité :		Indication de la gravité de l'anomalie

Description de l'anomalie
Fiche de test :
Comportement attendu

Comportement constaté

Analyse du problème :